Planejamento PCP — semana 37

Transcrito 100% localmente pelo ISPer em 09/09/2026 14:00 · duração 32:10

Resumo (IA)

Resumo

Revisão do lead time do MRP e do plano de produção da semana.

Pontos principais

- O lead time do fornecedor A subiu para 12 dias.

- Ordem 4521 antecipada.

Action items

- [ ] Atualizar o parâmetro de lead time — Eu

- [ ] Confirmar a data com a logística — Participante 2

Decisões

- Manter o estoque de segurança até a revisão de outubro.

_Resumo gerado via groq (openai/gpt-oss-120b)._

Resumo gerado por IA — revise antes de usar.

Momentos marcados

★ [00:03] Eu: Bom dia, pessoal. Vamos revisar o lead time do MRP & o plano da semana.

★ [02:11] Participante 1: Sugiro manter o estoque de segurança até outubro.

Transcript

[00:00] Eu: Bom dia, pessoal. Vamos revisar o lead time do MRP & o plano da semana.

[00:07] Participante 1: O fornecedor A passou de 8 para 12 dias.

[00:14] Participante 2: Então a ordem 4521 precisa ser antecipada, certo?

[00:20] Eu: Certo — eu atualizo o parâmetro hoje.

[02:10] Participante 1: Sugiro manter o estoque de segurança até outubro.

[02:16] Eu: Combinado.

[1:02:00] Participante 2: Eu confirmo a data com a logística <amanhã>.